**주간 진도 정리**

이원기

1. 실시 및 예정 사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
| 영상을 컴퓨터로 보내줄 수 있는 방식을 찾아 wifi모듈과 블루투스 모듈을 이용하여 사전에 연결.  wifi모듈의 경우에는 오류로 인하여 제대로 동작하지 않음  블루투스 모듈의 경우는 정상 작동 | 1.28  ~  1.29 | 화상카메라 수령과 함께 화상카메라 연결을 최우선으로 시행  화상 카메라와 메인보드를 연결하여 화상 카메라가 작동하도록 만들고 작동하는 방식을 찾을 예정 | 1.31  ~  2.1 |
| 화상카메라를 수령하고 기기작동을 위한 메인보드(아두이노)를 사용하여 연결  아두이노의 경우 아두이노 두에를 이용하여 연결하는 방식을 참고하여 우노에 연결하였지만 연결 실패  그로인하여 라즈베리파이를 이용하여 화상카메라를 연결, 기동까지 확인 | 1.30  ~  2.1 | 카메라의 작동 중에 캡쳐 기능이 지원하지 않아 어떤 방식으로 캡쳐를 할지, 캡쳐가 가능한 방식의 프로그램이 따로 있는지 조사하고 토의할 예정 | 2.7  ~  2.8 |

1. 제안 및 요청사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
| 무 |  | 무 |  |