**주간 진도 정리**

이원기

1. 실시 및 예정 사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
| 서버와 라즈베리파이간의 서버 연동하여 사진 업로드 실시 | 04.22  ~  04.28 | 서버와 카메라, 인식된 가스를 딥러닝 하는 것까지 데모를 제작 | 04.29  ~  05.05 |
| 서버와 mysql을 연동하여 사진 업로드시에 mysql에서 보여줄 수 있게 제작 | 04.22  ~  04.28 | 동영상 처리방식, 카메라 연속 촬영을 통한 자료 업로드를 하는 방식을 완료 | 04.29  ~  05.05 |

1. 제안 및 요청사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
|  |  |  |  |