**주간 진도 정리 [04.08 – 04.15, 16주차]**

이주호

1. 실시 및 예정 사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 [변동사항 없음] | |
| Co2 적외선으로 촬영된 이미지 데이터를 수집. Co2 더미 카메라 구매한 뒤 co2 감지를 실시하였으나 co2 감지에 실패하여 회의 때 보고 하였으며 일정을 일부 수정하여 H/W로부터의 co2 수집은 일단 보류하고 기존에 있던 co2 이미지를 활용하여 S/W 부분을 먼저 진행하기로 결정함. | 04.08  ~  04.15 | S/W 부분을 완성한 뒤 시연함. 그 뒤로 H/W부분에서 co2를 수집하는 부분을 완성하려고 노력할 예정임. Co2를 인식하는 카메라를 일단 찾아야 하는데 아직 카메라를 구하지 못해 어려움을 겪을 예정임. | 04.16  ~  04.23 |
|  | 04.08  ~  04.15 |  | 04.16  ~  04.23 |

1. 제안 및 요청사항 [변동사항 없음]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
| [교수님 요청사항]  4월 중순까지 최소한의 완성품을 만들어 낼 것 | 04.08  ~  04.15 | [교수님 요청사항] – 4월 말로 수정  S/W부분 완성 뒤에 H/W에서 데이터 수집을 위해 노력 | 04.16  ~  04.23 |