**주간 진도 정리 [02.20 – 02.24, 9주차]**

정다비치

1. 실시 및 예정 사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
| 현장실습 관련 보고서 작성  이외 현장실습 관련 I2C 경진대회 참가, 이번 주는 프로젝트 진행과 병행하여 현장실습 관련 성적, 관련 I2C 경진대회, SW 챌린지 공모전 등의 개인 역량 증진에 비중을 둠 | 02.20  ~  02.24 | 열상카메라와 PC 연결이 완료되어 사진 전송 완료 예정 [연장]  프로젝트 진행에 앞선 파이썬으로 라즈베리파이와 연결하고 통신하는 부분에 대한 모듈 프로그래밍 완성 목표  모듈 완성시 머신러닝 학습 데이터 수집을 위해 실험실 방문 예정  [이전 예정사항 계속해서 진행] | 02.25  ~  03.03 |
| 아직 HW 모듈 부분이 구현이 되지 않아 Picture 형태의 .jpg, .png 등의 캡쳐 파일이 만들어 지지 않음.  그렇기 때문에 2월 말까지 제작 예정이었던 SW – HW 모듈 제작은 다음주 까지 진행하려 함 | 02.20  ~  02.24 | 만일 통신상의 문제가 생길 시 기존 머신러닝 부분 담당한 제가 Python으로 통신 부분까지 담당하기로 함.  그 기간은 02.28일까지, 28일 이전까지 통신 부분을 끝내지 못할시 통신 부분 참여, 3월 중순까지는 프로젝트 완성할 수 있도록 해야함  [이전 예정사항 계속해서 진행] | 02.25  ~  03.03 |

1. 제안 및 요청사항

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 실시사항 | | 예정사항 | |
| [교수님 요청사항]  프로토타입 제작 [02월 말까지]  -> Study로 인하여 지연 | 02.20  ~  02,24 | [교수님 요청사항]  프로토타입 제작 [03월 말까지]  -> HW 문제 수정, 모듈 완성하기 | 02.25  ~  03.03 |